**TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001**

2019.09.05.

**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT**

„Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson”

Sajtóközlemény

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001 számú, „Csapadékvíz elvezetés megvalósítása Tunyogmatolcson” című projektjével 332 000 000 Ft összegű, 100%-os mértékű vissza nem térítendő támogatást nyert 2017. december 22-én. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.**

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Megvalósítás helyszíne: Tunyogmatolcs, Széchenyi és Rózsa utcák

A projekt tervezett befejezése: 2019. október 31.

A település fejlesztéssel érintett területén meglévő csapadékvíz csatornarendszer részben elavult volt, részben a kiépítettség nem volt megfelelő, amely miatt a meglévő csatornák az extrém csapadékosabb időszakban nem tudták a nagyobb mennyiségű csapadékvizet időben elvezetni.

A fejlesztés révén a lakosság életminőségének javítása, valamint a belvízkár veszélyeztetettség csökkentése várható.

A beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés elérte a 100%-os szintet.

A projekt keretében a Megyei Önkormányzat és Tunyogmatolcs Község Önkormányzata közreműködésével Tunyogmatolcson megvalósult az első szemléletformáló program 2019. május 31-én, a környezet és klímatudatos gondolkodás erősítését segítve a lakosság körében, cél a környezettudatosság fejlesztése a lakosság információellátottságának javításával, figyelmének felkeltésével, az egyéni szerepvállalás ösztönzésével.





